附件2：

建设工程造价咨询合同

工程名称：广西交通职业技术学院昆仑校区东区学生食堂和13#-18#学生公寓楼项目招标控制价编制服务

甲方：广西交通职业技术学院（以下简称委托人）

乙方：（以下简称咨询人）

合同主要条款格式

委托方（甲方）：

中标方（乙方）：

一、总则

广西交通职业技术学院（以下简称甲方）委托            （以下简称乙方）承担昆仑校区东区学生食堂和13#-18#学生公寓楼项目招标控制价编制服务。本合同遵守《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国价格法》和有关法律法规，经双方充分协商一致签订本合同。

二、采购项目基本概况、服务质量要求、服务期限

1.建设地点:南宁市兴宁区昆仑大道1258号广西交通职业技术学院昆仑校区；

2. 建设内容、规模：

建筑总面积66000平方米，其中:东区学生食堂建筑面积11000平方米，13#-18#学生公寓楼建筑面积55000平方米。主要建设内容包括建安工程、设备购置及道路、绿化、给排水、照明等室外配套工程。项目投资估算：工程建安总投资估算为22000万元。

3.编制服务要求：符合国家规定的标准和现术规范、规程要求。根据业主提供的施工图纸，运用广西现行土建及安装定额、费用定额以及配套的政策、信息价格，编制合理的工程量清单和招标控制价，满足财审的要求。

4.受托方提供的造价咨询成果达不到财审要求的，受托方应无条件完善、修改，并在后期与财审单位沟通联系，解答财审单位提出的问题。

5.受托方应按合同约定向委托方提供造价咨询成果3份，电子版1份。

6.服务期限：合同签订后，乙方接到甲方提供完整的达到国家有关规定要求的项目有关基础资料之日起，    个自然日内完成该项目工程量清单和招标控制价编制工作。

三、合同价款及支付

1.合同价款：

本项目为固定总价合同，合同价为人民币（大写）                         。

- 支付: 本项目无预付款。甲方在乙方完成造价咨询工作并提交成果3个工作日内，向乙方支付合同价款的90%，即人民币（大写）                   ; 甲方在获得财审结果后3个工作日内，向乙方支付合同价款的10%，即人民币元（大写）                。

- 双方职责

（一）甲方职责

1.尊重乙方根据国家及行业有关标准、规程和规范的规定开展造价咨询工作的权利，不向乙方提出与国家及行业有关标准、规程、规范相抵触的要求；

2.向乙方提供开展造价咨询工作所需的有关基础资料；

3.协调有关单位配合乙方开展造价咨询工作；

（二）乙方责任

1、成果应符合项目区实际情况，符合项目区群众生产生活要求，并应按国家、地方的规定和合同约定的技术规范、标准和深度来编制。乙方应按合同规定的时间向甲方交付的成果质量负责。

2.按照合同约定组织和实施造价咨询工作，保证工作质量；及时向甲方交付工作成果并对其完整性和准确性负责；

3.协助和配合财审单位对投标控制价的审核。乙方交付成果后，按规定参加有关主管部门的审查，并负责根据审查结论对不超出原定计划任务书范围内的做必要调整补充。

4.乙方提供的成果资料不合格的，乙方应负责无偿予以重新编制或采取补救措施，以达到质量要求。

5.乙方投入的人员应为本单位专职人员，且具有相关职业资格，委派的技术负责人和审核人员必须与投标时承诺的人员一致（人员名单详见附表）；

五、违约责任

（一）甲方违约责任

1．在合同履行期间，因甲方原因要求终止或解除合同的，乙方已进入现场工作的，甲方应按乙方实际发生的工作量核清计算费用。

2．有关审批部门不是因乙方编制的文件质量问题而对成果文件不审批或本合同项目停缓建，甲方均应按合同支付乙方已完成相应阶段的费用。

3.甲方未按时支付乙方造价咨询费费，应按所欠合同总价款的1‰/日的标准，向乙方支付违约金。

（二）乙方违约责任

1.乙方如未实现投标时承诺提前时间的，应按中标金额的5%向甲方偿付违约金；

如乙方服务期限超过合同签订后15个自然日的，应向甲方偿付拖期损失费，拖延延一天时间扣35%的履约保证金，拖延2天扣70%的履约保证金，拖延3天扣100%的履约保证金。

3．乙方提供的成果质量不合格，乙方应负责无偿给予返工直至合格以上。返工时间视作拖延工期（甲方同意除外）。

4．对于甲方提供的资料，乙方有义务从国家安全的高度做好资料的保密工作，不得向第三方转让，否则，甲方有权追究乙方因向第三方转让所造成的同等成果造成的经济损失的责任。

5.乙方在合同期内出现不遵守《工程造价咨询单位行为准则》和《造价工程师职业道德行为准则》行为、投标人擅自将审核工作转包第三方、重大错项漏项、未按规定时间要求提供服务，甲方可停止其服务资格。

六、成果的知识产权及保密

乙方依据本合同向甲方提供的成果，其知识产权属于甲方，乙方作为编制方，应妥善保管上述成果，除可用于本合同约定的用途外，未经甲方同意的，不得向第三方泄露。

七、仲裁

本项目合同发生争议，甲方与乙方应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由南宁市仲裁委员会仲裁或直接向人民法院起诉。

八、签订本合同所依据的文件

1、招标文件；2、乙方提供的投标文件；3、投标承诺书；4、中标或成交通知书。

九、合同生效及其他

本合同甲乙双方签字盖章后生效，本合同一式陆份，具有同等法律效力，甲、乙双方各三份。

| 甲方（章）广西交通职业技术学院 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： 年 月 日 | 委托代理人： 年月日 |
| 电话： | 电话： |
|  | 开户银行： |
|  | 账号： |

附表：投入项目服务人员配备情况表

| 序号 | 姓名 | 专业技术资格 | 职称 | 身份证号 | 拟在本项目任职 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |